TIMELINE MILESTONE 1
Tanggal	Target
1–2 Mei	Setup repo, pembagian, draft header .h,
3–5 Mei	F01–F04 jadi
Tanggal 5	saling cek fungsi
6–9 Mei	F05–F07 + testing awal, draft laporan, a
10 Mei	Integrasi, testing bareng, perapihan, finalisasi laporan milestone 1
11 Mei	S	Submit Milestone 1

PEMBAGIAN TUGAS:
Laporan
Auth (login, logout (emir), register forgot password (fariz)
User default (struktur data, akun default) (chia)
View user (sort, binary search) (qaddy)
Denah (riko)
utils (case sensitive, run length encoder, etc) (rafi)

ASISTENSI
sistensi{Rabu/selasa}